Órgão: Município de Cordilheira Alta

Setor: Secretaria de Infraestrutura

Responsável: Rudimar Marafon

E-mail: administracao@pmcordi.sc.gov.br, obras@pmcordi.sc.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO

A implantação de uma praça pública no Distrito de Fernando Machado visa proporcionar um local com infraestrutura de lazer a comunidade local.

Nesta região do município não há locais públicos para pratica de lazer, esporte e recreação infantil. No momento há um lote de propriedade do município, na esquina das Ruas 7 de Setembro e Comercial, com boa localização para este fim e que se encontra desocupado.

A implantação desta praça contemplaria espaço de parque infantil e uma pequena quadra de areia para a pratica de esportes, bem como áreas com vegetação e locais de descanso. Desta forma, atendendo a vários tipos de públicos existentes na localidade e região.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

Alternativa 1 - realização de projeto através do setor de engenharia do município, adquirir materiais por licitações e próprias e de consórcios do município e efetuar as obras com mão de obra dos servidores municipais: é possível realizar o projeto através do setor de engenharia do município. Para os materiais que envolvem a construção da praça, o município dispõe de licitação apenas para a parte de iluminação (poste, suporte para luminária e luminária). O município não dispõe de mão de obra própria para execução dos serviços.

Alternativa 2 – realização de projeto pelo setor de engenharia do município, verificar os materiais que constam em licitações do município e que possam ser adquiridos e os demais materiais, bem como mão de obra, efetuar licitação para a sua execução.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

Construção de uma praça no Distrito de Fernando Machado, em um terreno que o Município de Cordilheira Alta dispõe em frente à nova Unidade Básica de Saúde.

A praça contará com passeio público, pavimentação, adequação de espaço para parque infantil, paisagismo/vegetação, quadra de areia, iluminação e mobiliário urbano, conforme será detalhado no projeto a ser realizado pelo setor de engenharia.

Será licitado para execução por empresa especializada, o projeto a ser realizado pelo setor de engenharia do município, incluindo mão de obra e material, exceto postes, suportes para luminárias e as luminárias (estas serão adquiridas por meio de licitação existente ao município).

Será oportunizado no referido processo para a contratação a opção de visita técnica para conhecimento do local, para empresas que tenham interesse na referida contratação.

A escolha da proposta será pelo menor preço global por item. A contratada poderá subcontratar até 25%, conforme previsto em lei, sendo de sua responsabilidade a correta execução total da obra. Não é permitida a subcontratação do objeto principal da qual a empresa comprovará sua qualificação técnica. O percentual de subcontratação somente caberá nos itens jardinagem e serviços diversos.

A contratação se trata de uma obra, relativa a serviço comum de engenharia.

O pagamento à contratada será realizado após medição e conferência pelo fiscal responsável da contratação.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Engenharia, o que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O município ainda não possui plano anual de contratações.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de valor para a contratação é de cerca de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

As despesas decorrentes deste processo correrão por conta de recursos previstos na Lei Orçamentária de 2024, sendo:

09.001/2511/15.452/1.018/68/4.490

VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

A contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica de haver executado ao menos 35% (cinquenta por cento) do quantitativo do objeto em uma ou mais execuções, referente a pavimentação, passeio público e obra de infraestrutura de praça ou similar, que deverão constar no projeto da obra, podendo estar em um ou mais documentos.

A contratada deverá contar com registro na entidade competente, bem como com responsável técnico com registro. Deverá possuir os materiais e mão de obra para execução dos serviços e possuir regularização fiscal, trabalhista e concordatária, bem como apresentar bons índices em seu balanço patrimonial. Não havendo bons índices devera declarar/comprovar possuir capital mínimo de 10% do valor da contratação.

Não havendo a empresa e/ou o responsável técnico registro na entidade competente no estado de Santa Catarina no momento do certame, esta deverá apresentar o registro no estado de SC no momento da assinatura do contrato.

O processo permitirá a participação de todas as empresas pertencentes ao ramo, interessadas, visto que o valor do processo ultrapassa R$ 80.000,00  disposto no art 48, I, da lei complementar 123/2006, e de acordo com o inciso III não sendo vantajoso para o município restringir participação, visto que não é um objeto usual de licitação, desta forma restringir a participação poderia causar prejuízo ao município, que busca pelo melhor preço da contratação, ou até mesmo o processo resultar deserto.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Este objeto não será parcelado, porém podendo serem feitas várias medições para pagamento da obra durante sua execução, sendo analisado e aprovado pelo setor de engenharia e Fiscal de Contrato para que a Contratante realize o pagamento destas medições.

A contratação será efetuada por preço global, visto que acaso fosse efetuada por item poderia haver várias empresas vencedoras, desta forma pode gerar contratempo e prejuízos ao município, sendo que para execução da mão de obra há a necessidade da disponibilidade do material. Acaso haja necessidade de algum ajuste, ou necessidade de material e a empresa vencedora deste não estiver disponível ia atrasar a execução. Sendo uma empresa vencedora a mesma poderá se programar para executar a obra em suas etapas necessárias. De mesmo modo para fins da garantia dos materiais e da obra. O próprio TCU já entendeu que seria legítima, a reunião de elementos de mesma característica, quando a adjudicação de itens isolados onerar "o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual", o que pode comprometer a seleção da proposta mais vantajosa.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução deverá proporcionar uma praça com infraestrutura de lazer e bem estar para a população do município, comtemplando também iluminação pública e passeio público.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Constatação da existência de dotação orçamentária suficiente para a execução de todo este objeto, realizando o empenho com a devida reserva total de valor que será necessário.

Nomear fiscais de contrato e gestor de contrato para a fiscalização da execução do objeto.

Os fiscais de contrato para este objeto serão: Fernando Lothario Becker, matricula 13767/1, Valdemar Martins, matrícula 13465/2 ou Mireli Pezzini Rocha. A gestora de contrato será Angelita Gabriel, matrícula 13732/2.

Haverá a exigência da garantia contratual de 5% do valor da contratação que deverá ser efetuada juntamente na assinatura do contrato.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes a este objeto.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores.

O terreno onde será construída a praça não possui árvores nem nascentes ou córregos de água. Até três anos atrás, estava ocupado por um barracão em sua totalidade, tendo sido destruído por um incêndio e estando vazio desde então.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se a viabilidade na contratação e execução deste objeto.

Conforme as alternativas de mercado analisadas, será efetuada aquisição de postes, suporte para luminárias e luminárias através de licitação em Consórcio, e os demais materiais e mão de obra, serão licitados para execução por empresa terceirizada.

XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Rudimar Marafon, Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

Cordilheira Alta/SC, 31 de outubro de 2024.

___________________________________________________

Rudimar Marafon

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento