Órgão: Município de Cordilheira Alta

Setor: Secretaria de Infraestrutura

Responsável: Rudimar Marafon

E-mail: administracao@pmcordi.sc.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Verificou-se a necessidade da execução de pavimentação na região da rodovia EMCA 010 através de apontamentos efetuados pelos munícipes residentes do local. A contratação deste objeto dará uma continuidade num trecho já executado de pavimentação com pedras irregulares nesta rodovia e é necessária para melhorar as condições de tráfego de veículos (leves, pesados e maquinários) e pedestres que por lá transitam, pois no local é estrada de chão e apresenta dificuldade de trafegabilidade, principalmente em dias de chuva.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

Solução 1 – Pavimentação com pedras irregulares através de processo licitatório, para contratação de empresa especializada terceirizada.

Solução 2 – Pavimentação com pedras irregulares através de processo licitatório realizado por Consórcios Públicos a qual o município faz parte.

Solução 03 – Pavimentação asfáltica através de processo licitatório, a qual contrataria empresa terceirizada para execução (mão de obra) e materiais para a base, e a utilização de CBUQ adquirido da usina do Consórcio Cidema;

Análise:

Esta municipalidade já efetuou vários processos para execução de pavimentação e observa-se que a pavimentação Asfáltica apresenta um valor bem elevado em consideração a pavimentação com pedras irregulares e visto que para este local a pavimentação com pedras irregulares aprestará o resultado necessário de forma satisfatória, opta-se por esta para esta contratação.

Os consórcios a qual o município faz parte, não possuem processos licitatórios para este objeto, desta forma a alternativa que se apresenta viável no momento é a efetuação de processo licitatório próprio para a contratação/ execução da pavimentação.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

A solução mais vantajosa, considerando os dados de custos analisados e a dotação orçamentária disponível para este fim, sendo parte recebido através de emenda parlamentar (R$ 150.000,00) e o restante sendo recursos próprios, é a pavimentação com pedras irregulares, conforme descrito na “solução 1”.

Trata-se da pavimentação com pedras irregulares num trecho de 630 (seiscentos e trinta metros) de extensão por 6 (seis) metros de largura, na rodovia EMCA 010, totalizando uma área pavimentada de 3.780m2 (três mil, setecentos e oitenta metros quadrados), em local a ser demonstrado em mapa e projetos a serem elaborados pelo setor de engenharia.

A execução do objeto inclui também efetuar o ajuste da largura da rodovia, onde necessário; preparar a base, nivelando e compactando uma base de pedrisco; melhoria dos bueiros já existentes, instalação de novos bueiros, bocas de bueiros, sarjetas e tubulações, de forma a realizar a correta drenagem pluvial da via.

Será oportunizado no referido processo para a contratação a opção de visita técnica para conhecimento do local, para empresas que tenham interesse na referida contratação.

A escolha da proposta será pelo menor preço global por item. A contratada poderá subcontratar até 25%, conforme previsto em lei, sendo de sua responsabilidade a correta execução total da obra. Não é permitida a subcontratação do objeto principal da qual a empresa comprovará sua qualificação técnica (pavimentação com pedras), o percentual de subcontratação somente caberá nos itens/serviços diversos, sendo terraplanagem, drenagem, sinalização viária...

A execução da pavimentação se trata de uma obra, relativa a serviço comum de engenharia.

O pagamento à contratada será realizado após medição e conferência pelo fiscal responsável da contratação.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

A pavimentação será de um trecho de 630 (seiscentos e trinta) metros de extensão, por 6 (seis) metros de largura, totalizando um total de 3.780 m2 (três mil, setecentos e oitenta) metros quadrados.

As informações da área foram verificadas através de solicitações dos munícipes que vivem naquela região bem como visita e medição in loco do engenheiro responsável pela realização de projeto.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pavimentação com pedras irregulares, um trecho com extensão de 630 (seiscentos e trinta) metros por 6 (seis) metros de largura, num total de 3.780 m2 (mil e duzentos metros quadrados) da rodovia EMCA 010, com fornecimento de mão de obra e material. | Metros quadrados | 3.780 (três mil, setecentos e oitenta metros) |

V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O município ainda não possui plano anual de contratações.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de valor para a contratação é de cerca de R$ 424.126,52 (quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme tabela SINAPI, segundo projeto desenvolvido pelo setor de Engenharia.

As despesas decorrentes deste processo correrão por conta de recursos previstos na Lei Orçamentária de 2024, sendo:

09.001/2511/15.452/1.018/68/4.490

VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

A contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica de haver executado ao menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do objeto em uma ou mais execuções, referente a Pavimentação com pedras irregulares que constara no projeto da obra.

A contratada devera contar com registro na entidade competente, bem como com responsável técnico com registro. Deverá possuir os materiais e mão de obra para execução dos serviços e possuir regularização fiscal, trabalhista e concordatária, bem como apresentar bons índices em seu balanço patrimonial. Não havendo bons índices devera declarar/comprovar possuir capital mínimo de 10% do valor da contratação.

Não havendo a empresa e/ou o responsável técnico registro na entidade competente no estado de Santa Catarina no momento do certame, esta deverá apresentar o registro no estado de SC no momento da assinatura do contrato.

O processo permitirá a participação de todas as empresas pertencentes ao ramo, interessadas, visto que o valor do processo ultrapassa R$ 80.000,00  disposto no art 48, I, da lei complementar 123/2006, não sendo vantajoso para o município restringir participação, visto que no único processo 2024 de objeto pavimentação com pedras irregulares (processo 61/2024 CC 02/2024),  houve apenas uma empresa participante, desta forma já havendo poucas empresas participantes de processo de licitação,  restringir a participação poderia causar prejuízo ao município, que busca pelo melhor preço da contratação, ou até mesmo o processo resultar deserto*.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Este objeto não será parcelado, porém podendo serem feitas várias medições para pagamento da obra durante sua execução, sendo analisado e aprovado pelo setor de engenharia e Fiscal de Contrato (Sr. Fernando Lothário Becker, Valdemar Martins ou Mireli Pezzini Rocha) e a Contratante realizará o pagamento destas medições.

A contratação será efetuada por preço global, visto que acaso fosse efetuada por item poderia haver várias empresas vencedoras, desta forma pode gerar contratempo e prejuízos ao município, sendo que para execução da mão de obra de colocação das pedras irregulares há a necessidade da disponibilidade do material, da mesma forma há a necessidade previa de terraplanagem. Acaso haja necessidade de algum ajuste na terraplanagem, ou necessidade de material e a empresa vencedora deste não estiver disponível ia atrasar a execução. Sendo uma empresa vencedora a mesma poderá se programar para executar a obra em suas etapas necessárias. De mesmo modo para fins da garantia dos materiais e da obra. O próprio TCU já entendeu que seria legítima, a reunião de elementos de mesma característica, quando a adjudicação de itens isolados onerar "o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual", o que pode comprometer a seleção da proposta mais vantajosa.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Melhorar a condição de tráfego a todos os tipos de veículos (leves, pesados e maquinários) que transitam na rodovia EMCA 010, bem como o tráfego individual de pedestres.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Constatação da existência de dotação orçamentária suficiente para a execução de todo este objeto, realizando o empenho com a devida reserva total de valor que será necessário.

Nomear fiscais de contrato e gestor de contrato para a fiscalização da execução do objeto.

Os fiscais de contrato para este objeto serão: Fernando Lothario Becker, matricula 13767/1 e Valdemar Martins, matrícula 13465/2. A gestora de contrato será Angelita Gabriel, matrícula 13732/2.

Haverá a exigência da garantia contratual de 5% do valor da contratação que deverá ser efetuada juntamente na assinatura do contrato.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes a este objeto.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Para obra de pavimentação com pedras irregulares não se faz necessária a licença ambiental.

Considerando que a pavimentação será realizada em via já existente, não haverá a necessidade de derrubada de árvores.

Também não haverá alteração de córregos ou outros cursos de água no local da execução deste objeto, nem nenhum outro impacto ambiental.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se a viabilidade na contratação e execução deste objeto.

XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Rudimar Marafon, Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

Cordilheira Alta/SC, 01 de novembro de 2024.

___________________________________________________

Rudimar Marafon

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento